附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市住房和城乡建设管理局

填 报 人：邵洋

联系电话：0751-8876359

填报日期：2023年3月17日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市住房和城乡建设管理局设立于2017年8月，为市政府工作部门。主要职责包括：1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。2.承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。3.负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。5.负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。7.负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。8.承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设工作；负责城市公园的管理。9.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。11.承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。12.组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。13.负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。14.拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。15.负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。16.组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。17.开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。18.负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。19.负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。20.承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

韶关市住房和城乡建设管理局内设机构17个，分别为：办公室、工委办公室（人事科）、法规科（行政审批科）、住房保障与公积金监管科（市公积金管理委员会办公室）、住房发展与房地产业管理科、住房更新改造管理科、工程质量安全管理科、村镇建设科、建筑业市场管理科、科技信息科、市政园林科、市容环卫科、综合计财统计科、城市管理考评科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

市住房和城乡建房管理局机关行政编制97名。其中：局长1名、副局长4名、总工程师1名；正科级领导职数17名、副科级领导职数18名；后勤服务人员数10名。截至2022年12月31日，局机关实有在职在编人员91人，统发工勤人员2名，共计93人。

韶关市住房和城乡建设管理局下属单位9个。具体包括：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市城市公园管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市房产交易中心、韶关市住房保障中心（根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发﹝2022﹞70号）的要求，原韶关市房地产管理所撤销，2022年7月份之后并入韶关市住房保障中心）。

- 年度总体工作和重点工作任务。

- 1.进一步促进房地产市场平稳健康发展。一是按照“走出去和引进来”相结合原则，在市内外开展多轮房地产推销展销活动；以出台购房契税补贴、首付比例降低、公积金贷款额度提升等购房优惠政策为契机，鼓励各类人员在韶投资兴业，促进商品房投资销售回暖。但受新冠肺炎疫情、洪涝灾害及全国性房地产市场下行等超预期因素影响，据统计局初步数据显示，2022年房地产开发投资完成113.61亿元，同比下降48.5%，距政府制定降幅收窄至38%的目标相差23.16亿元；2022年商品房销售面积完成248.51万平方米，同比下降25.6%，距政府制定降幅收窄至25%的目标相差2.0万平方米。二是开展房地产市场秩序专项整治行动，重拳打击房地产行业群众反映强烈的虚假宣传、价格欺诈等问题，依法维护购房人合法权益；聚焦韶关恒大、韶关奥园、盛世华庭及南天豪庭等4个存在延期交楼风险的问题楼盘，综合运用司法、行政、经济、金融及税收等手段，帮助约2000户业主实现收楼，坚决守住房地产市场不发生系统性风险的底线。三是出台《韶关市“十四五”住房发展规划》、《韶关市房地产平稳健康发展长效机制工作方案》及《韶关市房地产市场监测体系建设实施方案》，完善顶层设计，引领房地产场平稳健康发展。

- 2.加快我市建筑业高质量发展，发挥建筑业对我市经济社会发展大局的支撑作用。据估算，2022年我市建筑业产值预计为248.42亿元左右，同比增长-8.4%。一是积极推广应用装配式建筑。推行工程总承包，在政策激励、保证金缴纳、财税金融扶持、公积金奖励等方面制定具体措施。我市2022年度装配式率为18.56%。二是我市2022年度城镇新开工建筑面积665.48万平方米，其中绿色建筑建筑达标率为 66.19%。三是市住建管理局积极培育建筑业企业资质晋升，截至12月31日，我市向省住建厅、国家住建部共推送晋升建筑业一级资质企业15家、二级资质企业1家，成功新增晋升资质企业一级6家（其余在继续申报中）。四是2022年，我市在全省“营商环境评价”具体指标排名中分别获得第12名、第15名，较2021年均有排名前进3名的进步。

- 3.持续发力住房保障工作，不断完善住房保障体系。一是完成筹集保障性租赁住房40套的任务；二是完成新开工公租房72套，新筹集50套任务；三是完成租赁补贴发放357户，完成年度任务121%；四是坚持租购并举，推进棚户区改造土地收储和安置，着力消化市区棚改空置房源，完善多层次、广覆盖的住房保障体系；五是蓉城花园7号楼144套房屋装修工作已完成，11月底已交付使用，为我市引进人才提供高品位拎包入住的安居服务；六是出台《韶关市区住房困难消防救援人员、公交及环卫行业一线职工公共租赁住房保障实施细则（试行）》和《韶关市区城镇住房保障实施办法》；七是落实市场主体纾困政策，做好公房租金减免服务。共受理租金减免申请750户，减免租金总额977.7万元；八是推进数字化建设工作，拓展推广公积金更多业务“全程网办”“跨省通办”“一网通办”，已实现公积金标准服务事项“全程网办”。

- 4.推进新型城镇化深入实施，全力提升城市品质。深入实施新型城镇化战略，重新制定《韶关市农业转移人口住房支持实施细则（试行）》。扎实有效的推进“439”县城品质提升工作，今年以来已完成九项提升项目35个，在建项目有31个，使我市县城环境品质得到了明显提升。完成市政府为民办实事项目“实施市区100个老旧小区改造”，目前已完成49个老旧小区改造，新开工83个老旧小区改造，超额完成“完成40个老旧小区改造，新开工60个老旧小区改造”工作任务。全市共推动新开工改造199个老旧小区。2022年市辖三区共完成16个“五小项目”建设，完成新增公园绿地3.4万平方米。开展城市公园建设与提升。推进韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）建设，完成韶州历史文化博物馆周边裸露地种植项目、韶关张九龄纪念公园三间公厕建设和登山步道建设。完成拾贝湖公厕建设；有序推进拾贝湖旺湖路停车场和拾贝湖驿站建设。抓市政道路养护，方便市民日常出行，2022年共修复主次干道沥青路面约6.2万平方米、人行道约4万平方米、井盖1390个。推进市辖三区智慧停车项目建设，曲江区智慧停车项目已经动工建设，浈江区、武江区正在有序推进，共建设智慧停车车位8501个。于2022年3月实施市区供水管网改造二期工程，对启明路等5条道路的供水管道进行改造。于2022年3月启动实施市区供水管网改造二期工程，对启明路、浈江大道、园前路、工业西路、风度南路等5条道路的供水管道进行改造。截止年底，除风度南路与建国路交叉口处因国防光缆无法实施外，其余路段均已完成供水管道铺设。推进海绵城市建设，谋划内涝治理项目，将芙蓉新城10个内涝点治理工程整合至中心城区污水管网建设和改造一期第4批工程统筹实施，目前该子项目已经完成初步设计工作。组织编制了《芙蓉新城内涝治理项目可行性研究报告》，并于10月移交水投集团开展立项和后续前期工作。

- 5.加大历史文化保护传承工作力度。广富新街-升平路、白土镇历史文化街区保护规划成果已于11月3日报送市规委会审议；完成第二批73处历史建筑挂牌和测绘建档工作；完成《韶关市历史文化名城保护办法（修订）》草案，并于12月1日通过专家论证；完成广富新街—升平路、曲江区白土镇和南雄珠玑古巷三片历史文化街区测绘。开展《韶关市市区公共绿地管理规定（试行）》修订工作，经市政府同意，于11月30日印发实施。

- 6.大力实施乡村振兴工作。一是印发《韶关市2022年第三批乡镇（街道）提升“139”行动工作方案》，推动第三批36个乡镇美丽圩镇建设工作。9月16日在南雄市开展美丽圩镇建设“百日攻坚”推进会，市领导亲自部署、亲自推动我市美丽圩镇建设。目前，我市已全面完成了“139+”美丽圩镇建设改革试点工作，86个乡镇均已达到宜居圩镇标准，其中，70个乡镇达到示范圩镇标准，占比81.4%。我市实施美丽圩镇建设行动经验做法被6月27日住房和城乡建设部《建设工作简报》（第62期）刊载与推广。在2021年度的广东省推进乡村振兴战略实绩考核美丽圩镇专项工作获省通报表扬，市委、市政府也专文对美丽圩镇工作进行通报表扬。二是我局作为樟市镇驻镇帮镇扶村工作队牵头单位，目前，工作队正在樟市镇党委的领导下积极开展帮扶工作，并于近期谋划推动流坑村委党群服务中心建设、白楼旅游节点打造、光辉村委电商综合楼和芦溪瑶族特色村寨打造等，同时加快实施农业产业试点项目，形成樟市镇全域旅游发展规划，以此推动樟市镇乡村振兴工作高质量开展。

- 7.加大拆违控违工作力度。聚焦重点领域规范治理，以拆除重点区域违法建筑入手，全力推进违法建筑规范治理工作，为城市建设发展腾空间。及时研究制定《韶关市辖三区及县（市）违法建筑规范治理工作方案》，完成对全市各县（市、区）严格规范城市管理执法行为专项现场检查指导。会同市自然资源局、市农业农村局等部门研究征收领域推进实施精准打违。组织市辖三区开展重点区域集中拆违行动，局主要领导带队对市辖三区违法建筑规范治理工作开展现场督导检查，对市辖三区及县（市）上半年违法建筑规范治理督导检查情况通报，形成你追我赶，相互促进的良好氛围，督促问题整改确保工作落实到位。2022年，市辖三区共治理违建35.19万平方米（目标量23.08万平方米，已完成率152.47%），各县（市）39.21万平方米（目标量30万平方米，已完成率130.7%）。全市累计74.4万平方米，完成市任务目标的140.17%（市目标量53.08万平方米），完成省下达任务目标的322.36%（省目标量23.08万平方米）。违法建筑规范治理取得初步成效。

- 8.聚焦主责主业，全力抗大汛保运行。2022年6月，受“龙舟水”强降雨影响，北江流域出现50年一遇的洪水，韶关各县区发生了不同程度的河水倒灌、城镇内涝、山体滑坡、房屋倒塌等灾害。我局贯彻落实省领导同志在韶检查指导防汛救灾工作讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，及时启动应急预案，全市住建系统党员干部闻“汛”而动，以对党和人民高度负责的态度，盯紧盯牢建筑施工、城市内涝、危旧房屋、城市公园、小区物业、城市照明和市政桥隧等防汛重点，发扬连续作战精神，以“时时放心不下”的责任感，把防汛救灾、复工复产等各项措施落细落实落到位。同时，高标准落实市委、政府交办任务，有力支援翁源县和曲江区抗洪一线，有力保障了人民群众生命财产安全。

- 9.强化安全红线意识，筑牢安全生产防线。进一步落实安全责任，加大安全生产监管力度，一是全面深入开展房屋市政工程安全生产治理行动。印发《韶关市房屋市政工程安全生产治理行动工作实施方案》，行动以来，共组织161个检查组，共检查建筑企业1137家次，检查在建项目2068个次，发现基坑、模板、脚手架、起重机械及吊装等工程安全隐患3148条。责令限期整改项目674个，停工整改项目71个。二是规范建筑施工安全管理，加强督导检查。印发《韶关市住建管理局关于开展全市建筑工地危大工程专项检查的通知》，截至目前，抽检48个项目，下达整改通知书70份。三是全面推行安全生产责任保险实施。目前韶关市建设施工领域生产经营单位参保覆盖率达61.33%。三是牵头高质量完成了房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，获取了我市主要自然灾害的致灾因子信息，包含151万栋房屋建筑、650条、642.59公里市政道路，119座、18165.15米桥梁，20座供水厂站，782.12公里供水管线。四是扎实开展自建房安全专项整治工作。截至12月31日，全市已在自建房安全专项信息归集平台排查并录入自建房499302栋，其中经营性自建房39652栋，已排查其他自建房459650栋。五是强化燃气安全生产管理，开展燃气安全警示教育培训210人次，安全检查11000多人次。全市城镇燃气行业共建立隐患台账538宗，均落实闭环整改。推动全市餐饮业场所燃气泄漏报警装置全部安装完成，已经排查出的直排式热水器全部消除安全隐患。六是2022年削坡建房整治整治任务2228户，已全面完成，解除风险点边坡威胁人数7166人。农村房屋安全隐患排查整治任务4946户，经安全性评估鉴定需整治1296栋，现已整治995栋，整治率为77%（按照省的要求须于2023年9月完成整治）。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.2022年韶关张九龄纪念公园建设费，项目单位为韶关市城市公园管理中心，年初预算3010万元。

韶关张九龄纪念公园选址于回龙山，跨曲江、浈江、武江三区，占地约 14141 亩。按照“总体规划、分期实施”的原则，首期工程已于 2020年5 月开工建设，二期工程已于 2021年 11月开工，2022 年继续申请建设资金。2022 年计划内容有：（1）韶州历史文化博物馆、公园配套设施工程建安费及工程建设其他费用竣工结算；（2）韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）；（3）韶关张九龄纪念公园征地拆迁款； （4）韶州历史文化博物馆布展及基础性装修。通过该项目的实施可打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。

2022年主要完成的绩效目标：一是建设有韶州历史文化博物馆，登山道、游客服务中心、主次入口牌坊等设施，新增绿地面积约7万平方米，吸引了众多游客，打造了韶城新地标；二是项目管理有效，各调研、沟通、协调工作有条不紊，效率高，前期立项速度快；三是进行了多项技术创新，并获得三项国家级的技术奖励；四是极大地吸引了社会力量，带动社会捐助与社会参与，减轻了财政负担。

2.2022年韶关市棚户区改造项目，项目单位为韶关市住房保障中心，年初预算3000万元。

该项目主要用于支付原曲仁矿棚户区改造首期、二期、市国有工矿棚户区改造项目一、二、三期、韶关市区棚户区改造项目—鸿裕花园、云峰诗意等工程余款及相关费用等等；完成棚改安置房的交付使用；完成2021-2022 年韶关市棚户区改造实物安置搬迁奖励；完成诉讼费支付；自建房屋补偿、地块及房屋测绘费、货币一次性安置、已腾退旧房巡查支付、地块拆除费用支付；完成支付空置物业费；原曲仁矿区搬迁补偿发放工作；支付 2022 年棚改旧房安保服务费用及办证费用。完成市政府布置的棚户区改造项目任务，能解决住户居住问题，有效改善棚户区居民居住环境，提高棚户区居民生活水平，促进社会稳定，促进社会经济发展，体现了我们国家对人民群众的关怀，将产生深远的社会效益。

- 2022年主要完成的绩效目标：（1）完成浈江区执信路低压线路迁改工程；（2）支付滨江花园、蓉城花园、鸿裕花园、江南公寓空置房屋物业服务费；（3）支付一次性安置补偿112宗；（4）支付自建补偿266宗；（5）完成市区棚改零星地块危旧房拆除一、二期项目；（6）完成原曲仁矿棚改：龙归社主安置点小区生活污水处理站运营服务项目；红尾坑矿安置点一户一表（低压部分）配电工程；云顶、格顶矿旧房拆除面积36.31万平方米；办理曲仁园首期棚改户不动产权证326户；支付自建补偿783户。

- 3.2022年老旧小区改造项目经费，项目单位为韶关市住房和城乡建设管理局，年初预算2000万元。

该项目主要用于保障已开工老旧小区改造项目的竣工收尾工作及2022年老旧小区改造工作的开展。通过老旧小区改造，解决城市发展不平衡不充分问题，改造老旧小区居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感，实现城市可持续发展，有利于加强和创新社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。

2022年主要完成的绩效目标：完成市政府为民办实事项目“实施市区100个老旧小区改造”，截至2022年底，已完成49个老旧小区改造，新开工83个老旧小区改造，超额完成“完成40个老旧小区改造，新开工60个老旧小区改造”工作任务。

4.韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用，项目单位为韶关市市政管理中心，年初预算1600万元。

项目根据韶关市人民政府关于同意市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目PPP实施方案的批复，贯彻落实广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划，加快无害化处理设施建设步伐，逐步将生活垃圾处理方式从填埋转化为焚烧，形成一市一焚烧厂的城市生活垃圾处理格局，进一步提高生活垃圾减量化、无害化和资源化处理，满足城乡建设发展要求，提升城市整体环境质量。现阶段处理规模700吨/日，收纳市辖三区生活垃圾进行焚烧处理，基本满负荷运行，垃圾处理补贴费用88.88元/吨。2022 年计划内容有：（1）确保项目全年度稳定运行，按期完成处理。（2）确保市辖三区生活垃圾全部无害化焚烧处理。（3）确保处理烟气排放及尾水回用全部达标。（4）保障资金执行度，确保预算使用率不低于95%。

2022年主要完成的绩效目标：（1）项目全年稳定运行，垃圾处理率达100%，且做好安全作业培训。（2）市辖三区收集运输进厂的生活垃圾全部无害化处置。（3）烟气排放达标，检测全部合格，尾水回用达标，达中水标准。（4）资金预算执行率为100%，1600万已全部支出完毕。

（四）部门整体支出情况。

- 韶关市住房和城乡建设管理局系统2022年度年初预算32335.48万元，与上年年初预算40263.32万元相比，减少7927.84万元，下降19.69%。其中，基本支出11343.43万元，较上年减少3130.01万元，下降21.63%；项目支出20992.05万元，较上年减少4797.83万元，下降18.6%。

- 韶关市住房和城乡建设管理局2022年度支出决算数为53310万元，与上年支出决算数相比，增加8290.81万元，上升18.42%。具体各单位支出决算数及占比如下：

| 单位 | 支出决算数（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 局本部 | 31150.19 | 58.43% |
| 市住房公积金管理中心 | 1689.72 | 3.17% |
| 市建设工程造价管理站 | 499.87 | 0.94% |
| 市城镇污水处理管理中心 | 1305.20 | 2.45% |
| 市建设工程质量与安全中心 | 757.55 | 1.42% |
| 市市政管理中心 | 5984.90 | 11.23% |
| 市城市照明管理中心 | 2251.70 | 4.22% |
| 市城市公园管理中心 | 2254.88 | 4.23% |
| 市住房保障中心 | 4290.46 | 8.05% |
| 市房产交易中心 | 661.99 | 1.24% |
| 市房地产管理所（已撤销） | 2463.54 | 4.62% |
| 总计 | 53310 |  |

- 2022年度，中央、省级资金下达1423.47万元，支付1306.37万元，支付率91.76%。具体数据如下：

| 项目单位 | 项目名称 | 金额 | 支付金额 | 支付进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市住建管理局 | 粤财建[2021]70号，生活垃圾分类 | 124.60 | 122.80 | 98.56% |
| 韶关市住房保障中心 | 粤财建[2021]66号，2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴) | 2.07 | 2.07 | 100.00% |
| 韶关市住房保障中心 | 粤财建〔2022〕35 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障） | 4.07 | 4.07 | 100.00% |
| 韶关市房地产管理所 | 粤财建[2021]70号，保障性安居工程专项资金（公共租赁住房） | 90.00 | 80.46 | 89.40% |
| 韶关市市政管理中心 | 粤财建[2021]70号，生活垃圾分类 | 80.00 | 10.00 | 12.50% |
| 韶关市市政管理中心 | 粤财建[2021]70号，城市水环境治理 | 150.00 | 113.97 | 75.98% |
| 韶关市水投集团 | 粤财建[2021]70号，城市水环境治理 | 423.00 | 423.00 | 100.00% |
| 韶关市水投集团 | 粤财建[2021]70号，城市水环境治理 | 350.00 | 350.00 | 100.00% |
| 韶关市水投集团 | 粤财建[2021]70号，城市水环境治理 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |

- 绩效自评情况

- 预算执行情况。

2022年我局系统严格落实中央和省过“紧日子”的有关精神，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，控制一般性支出，严控“三公”经费，严格按照年初预算安排，强化预算约束，严格遵守各项管理制度，项目资金专款专用。

| 项目 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | “三公”经费 | 中省资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初预算 | 10333.63 | 1009.80 | 20992.05 | 87.44 | 1423.74 |
| 决算资金 | 11850.80 | 887.21 | 40693.97 | 52.98 | 1306.37 |

（二）部门整体支出目标实现程度。

2022年我局系统整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1、保障机构正常运转：完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。并切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本费用。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

- 2、项目进展顺利：2022年，韶关市住房和城乡建设管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委、市政府的相关决策部署，以“改革攻坚规范治理年”为契机，抓制度强管理，推新政惠民生，优服务树形象，转作风提效能，控风险保安全，较好完成各项年度工任务。

3、社会效益良好：棚户区改造、老旧小区改造等民生工程，涉及千家万户，是关市民最关心、最直接、最现实的“补短板”工程。项目的实施改善的是生活条件，提高的是生活品质。使群众获得感、幸福感、安全感提升，社会效益良好。

（三）自评结论。

2022年,韶关市住房和城乡建设管理局围绕中心工作，较好完成各项目标任务，推动住房和城乡事业高质量发展。各项资金使用规范，有效保障了局系统各项工作的正常开展。梳理和修订了相关制度，部门资金内部管理机制不断健全完善。加强资产的全生命流程的管理，部门整体资源配置水平和能力不断提升。

自评得分94.14分。

三、存在问题。

（一）项目谋划力度有待提高

近年来，我市各级住建管理部门在预算项目资金执行因项目谋划力度不够，导致部分预算项目资金无法按时支出。

- 资金支出进度有待提高

局系统不少单位和科室在预算资金支出方面缺乏统筹，很多资金都耗到年底才能支出，支出进度有待提高。

- 四、下一步工作计划

- 下一阶段，我局计划从以下两个方面入手，进一步规范资金使用程序、提高资金支出效率。

- 多措并举，提高项目谋划力度

一是深入论证谋划项目。按照重点工作任务，突出调研论证、资金筹措、手续报批等环节，对谋划项目进行梳理核实，提高项目成熟度，确保项目储备结构优、质量高。二是争取项目尽快落地。把争项目作为建项目的关键环节，加强与相关部门沟通协商，明确项目实施主体和配套资金，推动项目尽快落地实施。

（二）压实责任，倒排资金支出计划

我局拟计划督促局系统各单位及科室就负责的年度所有预算项目资金制定资金使用倒排时间表，明确资金支出时限和额度，以限时支出资金倒推项目进度，确保按照序时进度完成资金使用任务。