附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市城市照明管理中心

填报人：杨洁云

联系电话：8610800

填报日期：2023.3.30

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市城市照明管理中心成立于1986年，是韶关市住房和城乡建设管理局下属的公益性一类事业单位。单位主要职能：负责编制城市照明设施发展规划和年度计划；负责城市路灯、景观照明以及配套设施的设计、建设、维护管养等工作；参与城市新建、改建、扩建道路工程项目配套照明设施的建设规划、竣工验收工作；承办市政府及上级部门交办的其他事项。

单位共有内设机构七个，分别是办公室、计划技术股、生产调度股、施工管理股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所。

- 年度总体工作和重点工作任务

- 2022年度的总体工作是完成对沙洲三路、工业西路路灯、武江大道（百旺桥至五里亭桥）河堤河堤灯、韶州宾馆周边、市区部分节点以及浈江、武江两区高杆灯及普通锈蚀灯杆进行亮化改造；完成黄金村大桥景观灯饰安装、森林公园4000米环山路路灯安装工作，安装170套6米单臂灯杆及管线；完成2022年迎春节、中秋国庆部分景点悬挂灯笼、安装节日灯饰；按时交纳路灯电费，完成高铁站站外电梯维护保养工作，完成2020-2021年项目合同到期质保金支付。重点工作任务是加强对公共照明设施的日常维护管理工作，保障韶关城区6.1万盏公益性质路灯和约80处公共设施景观灯正常运行，亮灯率及照明设施完好率达到98%。

- （三）部门整体支出绩效目标

- 保障韶关城区6.1万盏公益性质路灯和80项构建物及公共设施景观灯的正常运行，亮灯率和设施完好率达到98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境。

- （四）部门整体支出情况

- 韶关市城市照明管理中心2022年度财政拨款支出合计2,129.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出698.85万元，比年初预算数增加70.74万元，增长11.3%，主要变动情况：由于2022年财政局将在职人员年度绩效奖励工资改为每月平均发放，本单位在编制2022年度基本支出预算时，按财政局要求未将年度绩效奖励支出纳入年初预算，因此2022年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算金额大；政府性基金预算财政拨款支出1,430.24万元，比年初预算数减少1,461.72万元，下降50.5%，主要变动情况：一是由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，有一项政府性基金预算财政拨款支出（2022年路灯电费项目金额1236.16万元）作挂账处理，不作为当年财政拨款支出，二是年末由于财政库房紧张，部分项目款项未支付，因此政府性基金预算财政拨款支出比年初预算减少较多。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况

- 本单位2022年预算总收入3520.06万元，比上年年初预算减少1032.43万元，下降22.68%，其中：一般公共预算拨款628.1万元，比上年年初预算减少275.59万元，原因是2022年核增绩效工资没有纳入2022年年初预算，因此人员经费减少。政府性基金预算2891.96万元，比上年年初预算减少756.83万元，原因是响应政府号召过“紧日子”压减项目支出的财政拨款收入，因此2022年年初预算比上年少。

- 2022年本单位一般公共预算财政拨款支出698.85万元，年初预算628.1万元，预算执行率100%。政府性基金预算财政拨款支出1,430.24万元，年初预算2891.96万元，预算执行率49.46%，执行率偏低的原因是财政国库资金周转困难，按财政局要求，本单位一项政府性基金预算财政拨款支出（2022年路灯电费项目金额1236.16万元）作挂账处理，不作为当年财政拨款支出，年末由于财政库房紧张，部分政府性基金项目款项未支付。

- 自评结论

- 2022年我单位部门完成韶关城区6.1万盏公益性质路灯和80项构建物及公共设施景观灯正常运行，亮灯率和设施完好率达到98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境。对于2022年新增改造项目，做好项目工程结算及验收工作，较好完成了路灯电费缴纳、韶关火车站电梯管养等工作，项目支出达到预期绩效指标。

- 2022年本单位部门整体支出绩效自评结论：93.5分，优秀。

- 存在问题及改进意见。

加强财政资金预算管理工作，科学谋划项目合理编制单位整体支出预算，健全单位内控管理制度。