关于开展建设工程施工图设计文件联合

审查工作的意见

浈江、武江区人民政府，莞韶园管委会，市直有关部门，各有关单位：

为进一步深化建设工程行政审批制度改革，提升建设项目审批效能，优化政务服务环境，推进施工图设计文件审查并联高效办理，结合我市实际，特制定本意见：

一、适用范围

本意见适用于韶关市区（曲江区除外）新建、改建、扩建建筑工程和市政基础设施项目施工图设计文件的联合审查管理。

二、联合审图

建立施工图设计文件联合审查制度，将消防、人防、防雷、通信等技术审查并入施工图设计文件审查，探讨逐步将技防的技术审查并入施工图设计文件审查;相关部门不再单独进行技术审查。依托全省统一的多审合一电子审图系统，推行施工图设计文件无纸化申报、审查和审核确认。（责任单位：市住建管理局，市公安局、市气象局、市通建办）

三、工作原则

（一）坚持统一高效原则：将消防、人防、防雷、通信等技术审查交由综合审图机构实施，通过推行多审合一,将同一项目的施工图设计文件由一家审图机构进行“一站式”审查,出具综合性审查意见书。

（二）一门式受理原则：建设单位统一向施工图设计文件审查机构递交施工图审查申请及相关施工图设计文件，施工图设计文件审查机构指派专人受理相应材料。

（三）一次告知原则：首审时，施工图设计文件审查机构按照职责，对审查内容一次性提出审查意见，书面告知建设单位，建设单位应将审查意见及时反馈勘察、设计单位。

（四）限时办结原则：施工图设计文件审查机构应在承诺时限内提出审查意见，并加盖本单位专用章；设计文件需要修改、修正的，建设单位接到审查意见函后，应及时组织修改，并报原施工图设计文件审查机构复审，复审应在承诺时间内完成。

施工图设计文件审查原则上不超过下列时限：大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。审图时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间。

- （五）公开收费标准原则：施工图设计文件联合审查中涉及收费的，收费标准应在专窗醒目位置进行公示，供建设单位与有关单位签订合同参考。

- 坚持依法监管原则：市住建管理局、市公安局、市气象局、市通建办要各司其职,依法履行监管职责,加强协调配合,提高事中事后监管能力,不断提升施工图设计文件审查质量和效率。

四、工作流程

（一）建设单位自取得建设工程规划许可证并完成全套施工图设计后，应根据施工图设计文件审查机构的审查要求将需要审查的项目图纸和相关资料，一次性报送接受审查。

（二）选择施工图设计文件审查机构方式：

1、全部或部分使用市本级政府财政投资的工程项目从中介超市进行登记的施工图设计文件审查机构名单中选择；

2、社会投资项目的，可自行选定或从中介超市进行登记的施工图设计文件审查机构名单通过摇号或比选方式选择。

（三）施工图联合审查一般采用一次报审制度，即一次报审，直至通过。

1.首审时，施工图设计文件审查机构按照承诺时限，并根据审查要求对施工图不符合法律法规和相关规定的内容提出修改意见并一次性告知。

2.复审时，施工图设计文件审查机构根据回复的修改意见在承诺的复审时间内进行复审。

3.复审可以一次或多次，直至合格通过为止。

（四）建设单位按施工图设计文件审查机构的承诺时间到施工图审查机构领取书面审查意见书；在联合审图信息电子平台建立后，可通过联合审图信息平台下载审查意见书电子文档。

（五）建设项目施工图设计文件审查合格后，建设单位根据审查机构的收费标准和要求，按合同约定的方式支付相应的审图费用。

五、承诺时限

施工图设计文件审查机构审查的首审时限为该机构公示的承诺时间。

首审和复审之间的设计调整、专题协调会议的时间不计入审查时限内。

六、信息公开及共享

（一）已按要求在中介超市进行登记的施工图设计文件审查机构名单由市行政服务中心定期向社会公布；

（二）施工图设计文件审查机构开展业务的法律依据、审查范围、申报材料和审查内容在联合审图信息电子平台建立之后应通过该平台向公众公布，并及时公开联合审查结果。

施工图设计文件联合审查办事须知由施工图设计文件审查机构编制，并印制成册方便取阅。

施工图设计文件审查机构应通过各种途径定期公布涉及审图方面的相关法律、法规，相应的强制性规范及标准名录。

（三）在通过施工图设计文件审查机构审查后，由建设单位将审查意见书分别报送至市住建管理局（含人防、消防）、市公安局、市气象局、市通建办，作为各相关部门履行行政审批的依据之一。

七、继续深化施工图联合审查制度

在实施过程中，相关单位应根据近期省、市文件精神，及时调整和完善我市的施工图联合审查制度，全面推行多审合一，按照“统一标准、流程再造、集中服务、结果互认、依法监管”的思路，全面建立施工图审查机构服务、各部门依据职权分工监管的施工图审查管理体制。

本意见自2019年10月15日起试行，试行期一年。其它各县（市、曲江区）可参照本意见并结合当地实际，制定具体实施意见。

韶关市住房和城乡建设管理局

2019年9月12日